1. **Thông tin chung**

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh (Hội Bảo trợ) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) để triển khai dự án “Tăng khả năng tiếp cận với giáo dục có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Hóc Môn, TP.HCM”.

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của dự án, Ban quản lý dự án tuyển đơn vị thi công sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại trường tiểu học Tam Đông – Hóc Môn.

1. **Mục tiêu & yêu cầu**

Hiện nay, một số hạng mục cơ sở vật chất của trường Tiểu học Tam Đông đã xuống cấp,. Các phòng học dãu nhà tiền chế đã rất cũ, dãy toilet phía sau bị hư hỏng, cổng chính hư hỏng, làm mất mĩ quan và không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hội Bảo trợ NKT & TMC TP.HCM tuyển dụng đơn vị thi công các hạng mục theo yêu cầu sau :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội Dung công việc** | **Vật tư và quy cách thi công** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** |
| 1 | **HẠNG MỤC CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH** -Sơn nước trong và ngoài Sê nô  -Chống thấm Sê nô;  -Sơn dầu cửa sổ, cửa đi;  -Thay vòi xịt, Thay nắp, Thay bộ xả WC | Đơn vị khảo sát thực tế để báo giá |  |  |
| 2 | **HẠNG MỤC CẢI TẠO CỔNG CHÍNH** -Xây viền bồn hoa tường, ốp gạch trang trí  -Lát bê tông nền sân  -Sơn cột cổng chính, tường rào, cột tường rào. -Sơn dầu cửa cổng chính, cổng phụ.  -Ốp đá gạch Ceramic giả đá chân cột cao 1m  - Sửa chữa bảng điện tử |  |  |  |
| 3 | **HẠNG MỤC CẢI TẠO DÃY PHÒNG HỌC LỚP 1** -Vệ sinh, cạo rêu mốc cột mặt trước, tường lan can ngoài, cầu thang . -Dặm vá bả matic cột mặt trước, tường lan can ngoài, cầu thang các vị trí bong tróc.  -Sơn nước cột mặt trước, tường lan can. |  |  |  |
| 4 | **HẠNG MỤC CẢI TẠO DÃY PHÒNG HỌCTIỀN CHẾ** -Vê sinh mái tôn  -Sơn mái tôn  - Lắp đặt máng xối  - Lắp đặt ống nhựa thoát nước.  - Sơn dầu cửa đi.  - Sơn dầu cửa sổ.  - Sơn nước tường ngoài  - Cung cấp hệ thống phun sương mái tôn (chống nóng) |  |  |  |

1. **Phương thức thanh toán:**

Thành Hội thanh toán cho Bên thành các đợt tương ứng với từng giai đoạn thi công như sau:

* Đợt 1: Tạm ứng 30% sau khi đồng ý báo giá và ký hợp đồng.
* Đợt 2: Thanh toán tiếp 50% sau khi khối lượng thi công đạt 80%.
* Đợt 3: Thanh toán tiếp phần còn lại của hợp đồng sau khi bàn giao công trình và có biên bản nghiệm thu với tổng kết khối lượng thi công thực tế.

1. **Cách nộp hồ sơ**

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng gửi hồ sơ chào giá bao gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất kinh phí về Ban quản lý dự án theo địa chỉ:

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh

Số 33b Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM

hoặc qua email: hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Hạn nộp: hết ngày 09/8/2024

.