ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/KH-UBND	Quận 1, ngày 26  tháng  3  năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”

và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”

tại Quận 1 năm 2024

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

-	Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh;

-	Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh;

-	Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”;

-	Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025;

-	Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025;

-	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;

-	Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

-	Kế hoạch số 2777/KH-UBND ngày ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Đề án “Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” giai đoạn 2023 – 2025;

-	Kế hoạch số 2649/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

-	Kế hoạch số 3131/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

-	Kế hoạch số 5421/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công trình “Hệ thống Dịch vụ số dành cho Công dân Thành Phố Hồ Chí Minh - HCM Citizen E-Services”;

-	Kế hoạch số 5440/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công trình “Xây dựng Chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy manh công tác Chuyển đổi số và Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tại Quận 1 giai đoạn 2023 – 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 triển khai thực hiện Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 1;

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Quận 1   năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU

Năm 2024, Quận 1 tập trung công tác chuyển đổi số gắn với Chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và bám sát, triển khai thực hiện đầy đủ, nhất quán các định hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhóm giải pháp, biện pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ theo hệ thống chỉ tiêu của thành phố đối với công tác chuyển đổi số năm 2024 (Theo Phụ lục I).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về chuyển đổi số

1.1. Nhận thức số

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trong chuyên mục chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử    Quận 1, Ủy ban nhân dân 10 phường và các trang tuyên truyền khác.

- Tích cực tham gia vào kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên zalo để cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.

- Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình hay về chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên hệ thống thông tin cơ sở và trang mạng xã hội.

1.2. Thể chế số

Tiếp tục triển khai thực hiện quy định, quy chế, chính sách của Thành phố phục vụ triển khai chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ trên môi trường số, đồng thời tham gia có ý kiến với thành phố trong xây dựng và thực hiện hiệu quả 4 chính sách về chuyển đổi số.

1.3. Hạ tầng số

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số:

- Hoàn thiện hồ sơ 02 hạng mục thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Đề án Xây dựng đô thị thông minh tại Quận 1 bằng nguồn ngân sách của thành phố: Nâng cấp camera an ninh thông minh và Phòng Chỉ huy phục vụ Ban Chỉ đạo đô thị thông minh phục vụ thực hiện đề án Xây dựng đô thị thông minh tại Quận 1.

- Duy trì vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng máy tính, dịch vụ đường truyền camera; nâng cấp, phát triển các phần mềm, ứng dụng, hạ tầng thiết bị.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Quận 1 đáp ứng yêu cầu của Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, trong đó thực hiện chuyển đổi sang công nghệ IPv6.

1.4. Dữ liệu số

- Ưu tiên sử dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có của Thành phố. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gắn với định danh công dân theo Đề án 06. Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận và 10 phường, trong đó, đảm bảo tải tập tin kết quả giải quyết TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố (bao gồm tập tin đã ký số).

1.5. Nền tảng số

Phối hợp với Thành phố triển khai các nền tảng dùng chung, hệ thống cho phát triển Chính quyền số: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố; Nền tảng số hóa, lưu trữ tài liệu điện tử Thành phố; Nền tảng tổng hợp, theo dõi Kinh tế-Xã hội; Nền tảng Bản đồ số Thành phố; Nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; các nền tảng, dịch vụ số dùng chung của Thành phố...

1.6. Nhân lực số

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo nhân lực số, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lớp đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; tham gia các nền tảng đào tạo, học liệu số do Thành phố tổ chức.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số

- Triển khai hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân các kỹ năng số cơ bản, sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

1.7. An toàn thông tin mạng

- Thực hiện việc rà soát lập hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và thuê đơn vị tổ chức đánh giá an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin của Quận 1 với khoảng 20 Hệ thống thành phần cần được đánh giá an toàn thông tin.

- Rà soát, nâng cấp, cập nhật phần mềm máy tính theo khuyến cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; nâng cấp, cập nhật, trang bị các giải pháp về bảo mật hệ thống thông tin của cơ quan nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động. Đảm bảo kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác quản trị, biên tập thông tin trên website.

- Tham gia triển khai các hoạt động nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin (tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực về an toàn thông tin mạng; tham gia tổ chức diễn tập về an toàn thông tin mạng).

1.8. Chính quyền số

- Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống tương tác giữa Chính quyền và Người dân, trong đó đặc biệt là việc xử lý các khiếu nại, phản ánh của Người dân liên quan đến trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.

- Theo dõi, quản lý tập trung dữ liệu giữa các phần mềm, ứng dụng giao tiếp giữa người dân và chính quyền như: Đánh giá sự hài lòng, tra cứu thông tin quy hoạch, tra cứu tình trạng hồ sơ, tin tức sự kiện…

- Tích hợp Hệ thống 1022 và chia sẻ dữ liệu thông tin trao đổi với người dân giữa các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề của người dân một cách xuyên suốt, nhanh chóng.

- Đảm bảo duy trì hệ thống họp trực tuyến giữ Thành phố và quận, tăng cường sử dụng hệ thống họp trực tuyến cho các cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân quận và 10 phường.

- Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm giấy, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

1.9. Kinh tế số

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh triển khai kinh tế số, tài khoản thanh toán điện tử.

Triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng số, sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử..

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh thương mại: tổ chức hoạt động dán mã thanh toán không tiền mặt (QR Code) tại các quầy sạp chợ, đồng thời hướng dẫn thương nhân thực hiện thanh toán không tiền mặt thuận tiện, dễ dàng. Tiếp tục vận hành mô hình “chợ trực tuyến” trên ứng dụng Utop tại chợ. Tuyên truyền đến thương nhân chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử, hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và cung cấp đầy đủ các thông tin và pháp lý để người dân hiểu và làm theo quy định pháp luật.

1.10. Hoạt động xã hội số

- Phát huy hiệu quả hoạt động Tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai phổ cập chuyển đổi số đến từng ngõ, từng nhà người dân, đảm bảo mỗi người dân có một danh tính số (Mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản thanh toán số, tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một chữ ký số cá nhân).

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm Đề án 06, tuyên truyền, thúc đẩy người dân thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2. Lập danh sách các hệ thống thông tin phục vụ người dân; tích hợp sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng dịch vụ số. Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục làm thẻ, ví điện tử cho người dân. Tuyên truyền, khuyến khích các cửa hàng, cửa hiệu, bệnh viện, trường học hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong trường học các cấp thuộc phạm vi quản lý. Trước hết là ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị nhà trường; trong công tác giảng dạy và học tập. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong các bệnh viện. Trong đó, chú trọng phát triển các nền tảng số phục vụ công tác quản lý hành chính tại bệnh viện; hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh tại chỗ và từ xa; phát triển, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

2. Về xây dựng đô thị thông minh

Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng việc triển khai phần mềm ứng dụng, nâng cao hiệu suất hoạt động trong việc trao đổi thông tin và tăng cường bảo vệ an toàn cho hệ thống máy tính và máy chủ. Bảo đảm hạ tầng cho các phòng ban chuyên môn phục vụ tác nghiệp. Đáp ứng việc triển khai các phần mềm ứng dụng, lưu trữ dữ liệu tập trung.

Xây dựng hệ thống giám sát phòng máy chủ nhằm tăng khả năng bảo mật, tránh thất thoát thông tin thông qua việc triển khai đồng nhất các chính sách bảo mật trên hệ thống công nghệ thông tin. Bảo vệ hệ thống mạng, hệ thống thông tin dữ liệu nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm, phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin.

Đầu tư, thuê dịch vụ cho hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu kinh tế - xã hội nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp chung và chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của các phòng, các đơn vị trực thuộc. Từ đó giúp lãnh đạo quận quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Kết nối thông tin, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, sử dụng nguồn lực, tài nguyên hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững cho quận.

3. Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Quận 1

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 1 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục theo bám sát các chỉ tiêu, nội dung của bộ chỉ số chuyển đổi số để tiến hành triển khai thực hiện hiện đạt hiệu quả và phấn đấu đạt điểm tối đa theo quy định (Theo Phụ lục 2).

4. Nhiệm vụ, dự án

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại Quận 1 (trọng tâm thực hiện các công trình, dự án sau: (Theo Phụ lục 3):

4.1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 và đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện thí điểm tại Quận 1 các nền tảng số do thành phố triển khai (hệ thống 1022, hệ thống quản trị thực thi của thành phố; hệ thống quản lý đất đai, hệ thống quản lý Giấy phép xây dựng,...) nhằm hỗ trợ quận trong công tác quản lý điều hành, quản lý nhà nước tại địa phương.

4.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 tham mưu  thực hiện việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Quận 1 đáp ứng yêu cầu của Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, trong đó thực hiện chuyển đổi sang công nghệ IPv6.

4.3. Phòng Y tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu triển khai mô hình “Cấp giấy phép hồ sơ điện tử” trên địa bàn Quận 1 đối với lĩnh vực quản lý.

4.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân 10 phường tham mưu triển khai giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác quản lý nhà nước về nội dung ứng dụng nền tảng Trợ lý ảo hỗ trợ công chức phường; trợ lý ảo phục vụ người dân về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học: giảng dạy và phổ cập trí tuệ nhân tạo vào trường học của Quận 1 một cách toàn diện và đầy đủ, triển khai đồng loạt và hiệu quả trên cơ sở chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.5. Công an Quận 1 tham mưu triển khai mô hình Camera thông minh quản trị dân cư tại các chung cư cao cấp và thực hiện mô hình xử phạt hình chính bằng dịch vụ công của Công an 10 Phường và một số Đội trực thuộc Công an quận.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 10 phường

1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2024 của đơn vị mình đảm bảo tiến độ và các chỉ tiêu đề ra; trực tiếp chỉ đạo, quản lý, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách. Thực hiện cung cấp thông tin số liệu đối với các đối tượng, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 1 triển khai, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực được giao, phân công, định kỳ báo cáo giải trình kết quả và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định.

1.3. Lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu của Kế hoạch này.

2. Ngoài việc xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sau đây có trách nhiệm chủ trì tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác chuyển đổi số trong năm 2024 trên các lĩnh vực, như sau:

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng tháng, quý tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện về chuyển đổi số trên địa bàn quận gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận:

Chủ trì tham mưu, triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh” tại Quận 1.

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, tham mưu nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định và theo định hướng nội dung chuyển đổi số hàng năm của cấp có thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Phòng Nội vụ

- Triển khai, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong chuyển đổi số, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin kịp thời tham mưu công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn quận.

2.5. Phòng Kinh tế

Đẩy mạnh triển khai, tham mưu các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực công thương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

2.6. Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo: đẩy mạnh triển khai, tham mưu các nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

2.7. Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Công an, Bảo hiểm xã hội Quận 1: ngoài việc triển khai thực hiện chỉ đạo theo ngành, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân Quận 1, thực hiện và phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

2.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội quận

Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp chi, tổ, hội, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn về thực hiện đề án, kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức sinh động phong phú.

Chủ động nghiên cứu, triển khai các nội dung gắn với chuyên môn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đối với công tác chuyển đổi số phù hợp với định hướng, mục tiêu chuyển đổi số của thành phố và Quận 1. Định kỳ hàng quý thông tin nội dung, kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân Quận 1 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1) tổng hợp.

2.9. Quận đoàn 1

- Phối hợp Tổ công nghệ số công đồng tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc thực hiện chuyển đổi số: thiết lập tài khoản định danh VneID mức độ 2, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, tài khoản ngân hàng... Hướng dẫn người dân trong sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin, dịch vụ về chuyển đổi số).

- Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa trên môi trường mạng, trên các sàn thương mại điện tử.

- Xây dựng, đẩy mạnh phong trào gắn chuyển đổi số trong đoàn viên, hội viên, đội viên và thanh thiếu niên trên địa bàn quận.

2.10. Ủy ban nhân dân 10 phường

- Trên cơ sở kế hoạch của quận, chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 để triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

- Tổ chức kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng, triển khai, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, phổ cập chuyển đổi số đền từng ngõ, từng nhà với mục tiêu mỗi người dân có một danh tính số, mỗi người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán số, mỗi người dân trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến, mỗi người dân trưởng thành có một chữ ký số cá nhân.

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách xã, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Đẩy mạnh số hoá hồ sơ tất cả các lĩnh vực; phối hợp thực hiện ứng dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ số do các phòng, ban, ngành triển khai.

- Định kỳ hay đột xuất thực hiện việc báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân Thành phố.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân 10 phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân Quận 1 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) theo thời gian như sau:

- Tiếp tục thực hiện báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số phục vụ họp định kỳ của Ủy ban nhân dân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh theo định kỳ trước ngày 22 hàng tháng (theo Văn bản số 235/UBND-VHTT ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1);

- Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số, đô thị thông minh và báo cáo thông tin số liệu về chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) theo định kỳ hàng quý - chậm nhất vào ngày 10 của tháng cuối quý (theo nội dung thông báo Kết luận số 1151/TB-VP ngày 28/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Quận 1 Quý 4 năm 2023);

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp báo cáo của các đơn vị và tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 25 hàng tháng đối với nội dung báo cáo số 1 và trước ngày 20 của tháng cuối quý đối với nội dung báo cáo số 2) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại Quận 1 năm 2024,  Ủy ban nhân dân Quận 1 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân 10 phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND thành phố; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Thường trực Quận ủy Quận 1; - UBND Quận 1: CT, các PCT; - VP UBND Quận 1: CVP, các PCVP; - Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; - UBND 10 phường; - Trung tâm CNTT Quận 1; - Lưu: VT,VHTT. | CHỦ TỊCH Lê Đức Thanh |
| --- | --- |